# 项目变更申请单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 山东企业就业失业信息管理系统 | | | | | |
| **项目经理** | 陶继坤 | | **技术经理** | | 陶继坤 | |
| **申请人** | 山东省xx部门 | | **申请日期** | | 2020.4.1 | |
| **变更类型** | ⬜ 需求变更 ☑ 新增需求 ⬜ 内部改进 ⬜ 系 统环境变更 ⬜ 其他： | | | | | |
| **变更内容描述** | 填报的信息能够在手机端报送。 | | | | | |
| **变更内容**  **综合评估** | 该变更提出于项目设计阶段，在原有需求分析基础上新增需求，可在原有基础上进行修改，对原有分析与设计影响较小，可适当延长工期以完成设计阶段任务。 | | | | | |
| **建议解决方案** | 1. 修改需求规格说明书，新增需求。于4月8日前提交更新。  2.进行成本再估算。于4月8日前更新项目成本计划。  3.评估新增需求工作量于4月8日前修改项目进度计划。  4.根据新增需求修改系统体系结构和用户界面设计。  5.于4月13日前更新设计文档。 | | | | | |
| **评审意见** | 变更通过。按上述解决方案执行。 | | | | | |
| **变更信息** | 是否变更 | ☑ 是 ⬜ 否 | | 变更编号 | | XQBG-01 |
| 变更执行人 | 陶继坤 | | 计划完成时间 | | 2020.6.20 |
| **项目负责人确认** | 签字：陶继坤 日期：2020 年4 月5 日 | | | | | |
| **备注** |  | | | | | |